АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧЕРНОМЫСИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

УБИНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Черный Мыс

от 14.03.2023       № 10-па

Об организации пропуска паводковых вод

на территории Черномысинского сельсовета Убинского района Новосибирской области в 2023 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением Губернатора Новосибирской области от 28.12.2022  № 207-р «О мероприятиях по организации пропуска паводковых вод на территории Новосибирской области в 2023 году», постановлением администрации Убинского района Новосибирской области от 16.01.2023 №8-па «Об организации пропуска паводковых вод на территории  Убинского муниципального  района Новосибирской области в 2023 году», в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем, а также уменьшения последствий при их возникновении, обеспечения защиты населения и объектов экономики от паводка на территории Черномысинского сельсовета Убинского района Новосибирской области (далее- Черномысинский сельсовет) в 2023 году, администрация Черномысинского сельсовета Убинского района Новосибирской области постановляет:

1. Обязанности по поведению противопаводковых  мероприятий возложить на паводковую комиссию Черномысинского сельсовета Убинского района Новосибирской области.

2. Утвердить прилагаемые:

2.1. Состав паводковой комиссии Черномысинского сельсовета согласно приложению № 1.

2.2. План противопаводковых мероприятий по подготовке к весеннему паводку 2022 года согласно приложению № 2.

2.4. График дежурства должностных лиц Черномысинского сельсовета во время паводка согласно приложению № 3.

3. Рекомендовать:

3.1. Начальнику Черномысинского метеостанции  (Константинову К.С.):

-  до 20 марта 2023 года предоставить информацию в администрацию Черномысинского сельсовета об ожидаемом характере весеннего половодья  2023 года, прогноз максимального уровня воды и ожидаемую дату вскрытия озера.

3.2 Директору Орлоской СОШ ( Сайботалову Т.Ф),

3.2.1. Провести занятия с учащимися школы на уроках ОБЖ по правилам поведения в период ледохода и соблюдения правил безопасности на водоемах;

3.2.2. Ограничить поведение развлекательных и спортивных мероприятий в близи озера  и закрытых водоемов.

4. Директору МКУ « УБ и ХО» Черномысинского сельсовета (Мендаленко А.Н.):

- до 01 апреля 2022 года провести предупредительные мероприятия по пропуску паводковых вод через искусственные сооружения автомобильных дорог вскрытию автомобильных дорог от снега.

5. Определить места возможной посадки вертолетов и порядок их обозначения.

6. Провести комплекс мер по обеспечению устойчивой связи с населением. Проработать вопросы оповещения проживающего в ней населения о надвигающейся опасности с использованием средств телефонной связи,       подворного обхода.

7. Считать обязательным для населения, руководителей предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории сельсовета, независимо от подчиненности и форм собственности, привлекаемые на выполнение и проведение противопаводковых мероприятий, выполнение решений паводковой комиссии сельсовета по пропуску паводковых вод, принятых в пределах  своей компетентности.

8. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Черномысинского сельсовета

Убинского района Новосибирской области                                     В.В.Серафимович

Приложение № 1

к постановлению администрации

Черномысинского сельсовета

Убинского района

Новосибирской области

от 14.03.2023 № 10-па

СОСТАВ

паводковой комиссии Черномысинского сельсовета Убинского района Новосибирской области

| Серафимович Валентина Васильевна | - | Глава Черномысинского сельсовета Убинского района Новосибирской области, председатель комиссии; |
| --- | --- | --- |

Мендаленко                          -   Директор « УБ и ХО» Черномысинского сельсовета, заместитель

Анатолий Николаевич                председателя комиссии:

Есипова                                 -   Директор «МКУК Черномысенский СКЦ»

Надежда Петровна

Сайботалов                           -   Директор МКОУ Орловской СОШ (по согласованию);

Таирзян Фаизрохманович

Константинов                         -  Начальник Черномысинской метеостанции (по согласованию);

Константин Сергеевич

| Ивутин Владимир Павлович | - | государственный инспектор Барабинского отдела ГИМС МЧС РФ по Новосибирской области (по согласованию); |
| --- | --- | --- |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Черномысинского сельсовета

Убинского района

Новосибирской области

от 14.03.2023 № 10-па

ПЛАН

противопаводковых мероприятий

Черномысинского сельсовета по подготовке к весеннему паводку 2023года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Силы, средства, материалы | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создать аварийный запас ГСМ, топлива, сырья, материалов финансовых средств в объемах и количествах, необходимых для бесперебойного функционирования предприятий, организаций и учреждений, жизнеобеспечения граждан на период весенней распутицы и половодья. | март, апрель | Согласно потребности и наличия средств | Глава, руководители предприятий, учреждений, организаций |
| 2. | Провести очистку от снега водоотводных труб, кюветов; обеспечить сбрасывание снега с крыш домов, зданий, сараев, подсобных и хозяйственных построек, соблюдая безопасность работ. | До 1 апреля |  | Руководители предприятий, учреждений, организаций, домовладельцы. |
| 3. | Организация круглосуточного дежурства в администрации и конторах предприятий, учреждений, организаций | В период угрозы затопления населенных пунктов |  | Глава |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Черномысинского сельсовета

Убинского района

Новосибирской области

от 14.03.2023 № 10-па

Г Р А Ф И К

дежурства должностных лиц Черномысинского сельсовета, членов комиссии ЧС и ПБ Черномысинского сельсовета на апрель-май 2023 года

| № п/п | Фамилия, имя, отчество, должность | Телефоны |  | Дни дежурства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | рабочий | домашний | апрель | май |
| 1. | Серафимович Валентина Васильевна | 46 238 | 46 287 | 1,23 | 9 |
| 2. | Мендаленко Анатолий Николаевич | 46 240 | 46 254 | 2,29 | 13 |
| 3. | Фокина Светлана Васильевна | 46 230 | 46 290 | 8,30 | 14 |
| 4. | Курулюк Ольга Дмитриевна | 46 240 | 46 234 | 9 | 1,19 |
| 5. | Фокин Андрей Викторович | 46 240 | 46 290 | 15 | 6,21 |
| 6. | Чумак Лариса Валентиновна | 46 240 | 46 291 | 16 | 7,27 |
| 7. | Есипова Надежда Петровна | 46 298 | 46 256 | 22 | 8,28 |

ПРИМЕЧАНИЕ: ответственные дежурные должны владеть паводковой обстановкой на территории сельсовета и вдень дежурства докладывать обстановку председателю паводковой комиссии сельсовета.